福建宏达机械有限公司

竞争性磋商文件

（预公告版）

项目编号：ZXWT-2025-65

项目名称：福建宏达机械有限公司2025年度小规模工程施工单位采购项目

采购人：福建宏达机械有限公司

采购代理机构：福建省智信招标有限公司

二〇二五年三月

地址：福建省福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦第14层A、C1单元          邮  编：350003

电话：0591-88318332、87530730、87616211转814                       传  真：0591-87568219

公司网址：http://www.fjzxzb.com                                 E-mail: zhixin099@126.com

目  录

第一章 磋商邀请	2

磋商项目一览表	4

第二章  供应商须知	5

供应商须知前附表	5

一、说明	10

二、磋商文件	10

三、响应文件的编写	11

四、响应文件的提交	12

五、磋商程序	13

六、响应文件的评估和比较	13

七、成交与签订合同	20

第三章  磋商内容及要求	22

第四章  采购合同（参考文本）	25

第五章  响应文件格式	31

注：本磋商文件共50页（含封面），请供应商获取磋商文件时自行核对，如发现缺、损等情况，自获取磋商文件之日起两日内向福建省智信招标有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由供应商自负。

- 第一章 磋商邀请

本公司受福建宏达机械有限公司委托，对福建宏达机械有限公司2025年度小规模工程施工单位采购项目的下述工程项目参照《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》进行竞争性磋商采购，现欢迎合格的供应商前来提交密封的响应文件。

1、项目编号：ZXWT-2025-65；

2、磋商项目名称、数量、服务内容及要求、预算：详见附后《磋商项目一览表》；

3、磋商文件获取时间：[2025年  月  日]至[2025年  月  日] (节假日除外)北京时间每天上午8：00至12：00，下午2：30至5：30。

4、磋商文件售价0.00元人民币（电子版）。

5、磋商文件获取方式及地点：

5.1方式：直接至我司现场获取磋商文件的，须至我司填写《获取招标（采购）文件登记表》；通过电子邮件获取磋商文件的，须将《获取招标（采购）文件登记表》【格式见（下载网址：http://www.fjzxzb.co m/newshow.aspx?NewsID=7）】填写清楚并加盖公章后扫描发送至我公司邮箱（zhixin04@126.com)。未办理获取磋商文件手续的不予以书面变更通知及不受理响应文件。递交响应文件时供应商的名称要与获取磋商文件的名称相一致，除能提供市场监督管理部门出具的单位名称变更证明外，否则代理机构将拒绝接收响应文件。

5.2地点：福建省福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦第14层A、C1单元福建省智信招标有限公司财务部。

6、提交响应文件截止时间及地点：响应文件应于[2025年  月  日] [  ：  ]（北京时间）之前提交到福建省福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦第14层A、C1单元福建省智信招标有限公司开标大厅，逾期收到的或不符合规定的响应文件将被拒绝。

7、磋商时间：[2025年  月  日] [  ：  ]（北京时间）；磋商地点：福建省福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦第14层A、C1单元福建省智信招标有限公司开标大厅。

8、询问规定：采购人或者采购代理机构应当对供应商依法提出的询问作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

9、供应商对本次磋商活动事项提出质疑的时限及提交的书面质疑材料按照磋商文件第二章供应商须知第21条要求执行。

10、有关本项目磋商的相关信息（包括磋商文件的修改补充）及资料下载，福建省智信招标有限公司将通过福建省国资采购平台（网址https://ygcg.fjcqjy.com/）、中国招标投标公共服务平台（网址http://bulletin.cebpubservice.com/tools.html）、福建省智信招标有限公司官网(网址http：//www.fjzxzb.com/)发布，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

11、采购代理机构信息

| 采购代理机构信息 | 代理名称 | 福建省智信招标有限公司 | 公司网址 | http://www.fjzxzb.com |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 邮编 | 350003 | 地址 | 福建省福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦第14层A、C1单元 |
|  | 账户信息 | 开 户 名：福建省智信招标有限公司 |  |  |
|  |  | 开 户 行：中国光大银行福州市杨桥支行 |  |  |
|  |  | 账 号：087739120100304037933 |  |  |
| 项目负责人信息 | 姓名 | 杨敏敏、张小青、郑美 | 电话 | 0591-88318332、87530730、87616211转814 |
|  | 电子信箱 | zhixin099@126.com | 传真 | 0591-87568219 |
| 保证金负责人信息 | 姓名 | 王小敏 | 电话 | 0591-88318332、87530730、87616211转816 |

12、采购人信息

| 采购人 信息 | 采购人 | 福建宏达机械有限公司 | 联系地址 | 福州市仓山区螺洲镇刀石山路8号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联系人1 | 陈先生 | 联系电话 | 0591-63063929 |
|  | 联系人2 | 陈先生 | 联系电话 | 0591-63063955 |

附：《磋商项目一览表》

- 磋商项目一览表

| 采购包 | 品目编码 | 品目名称 | 标的名称 | 数量 | 服务内容及要求 | 预算金额/预估采购金额(元) | 磋商保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B99000000 | 其他建筑工程 | 福建宏达机械有限公司2025年度小规模工程施工单位采购项目 | 1年 | 详见磋商文件第三章 | 3900000 | 39000 |

注：

1、上述预算金额为含税金额，供应商应按采购包报价，对同一采购包内所有品目号内容报价时必须完整。评审与成交以采购包为单位。

2、本项目必须由单位负责人或单位负责人正式授权的供应商代表参加磋商，随时接受磋商小组询问，并予以解答。

3、本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包、分包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为成交供应商违约；成交供应商违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

- 第二章  供应商须知

- 供应商须知前附表

本须知前附表的项号与磋商文件内容如有矛盾，应以本须知前附表为准。

| 项 号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：福建宏达机械有限公司2025年度小规模工程施工单位采购项目 采购人名称：福建宏达机械有限公司 项目内容：详见《磋商项目一览表》 项目编号：ZXWT-2025-65 |
| 2 | 3.1 | 资格标准： （1）凡在中国境内注册有能力承接本磋商文件所述工程的供应商。（供应商须提供合格有效的营业执照等复印件） （2）单位负责人授权书：若供应商代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书、单位负责人有效身份证复印件及供应商代表有效身份证复印件；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其有效身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 （3）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供下列证明材料： A、财务状况报告[1.1成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的2023年度（或2024年度）的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的供应商（包括但不限于：成立年限满1年及以上的供应商、成立年限满半年但不足1年的供应商、成立年限不足半年的供应商），应选择提供银行出具的资信证明复印件。] B、提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间当月）任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。 C、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料： ①供应商须具备建设行政主管部门核发合法有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并具有《施工企业安全生产许可证》，响应文件中须提供有效的证书复印件。 ②供应商拟担任本项目的项目负责人（即项目经理）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，及有效的安全生产考核合格证书（B证），响应文件中须提供有效的证书复印件。拟派出项目负责人必须为供应商的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件所署单位为准。 D、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条所规定的重大违法记录的书面声明。 E、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加本次磋商。磋商小组分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录。查询结果存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。 F、供应商没有被列入景弘集团有限公司或福建宏达机械有限公司不良行为记录名单的书面声明。 （4）供应商参加政府采购活动前3年内无行贿犯罪记录的书面声明。 （5）本项目不接受联合体报价。 （6）其它要求详见本章合格的供应商。 注：1、供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供资料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加磋商，并以发证机关核准的变更为准，否则按无效文件处理。所有资格证明文件复印件应是清晰的并加盖供应商单位公章。 2、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 3、针对“资格标准（1）”：供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 9.1 | 响应有效期：提交响应文件截止时间结束后90日历日。 有效期不足将导致其响应文件被拒绝。 |
| 4 |  | 1、磋商保证金金额详见《磋商项目一览表》规定。磋商保证金须以供应商名义以电汇、转账等非现金形式提交，不直接接受现金、现金存款，以提交响应文件截止时间前到达采购代理机构账户为准。供应商未按照磋商文件上述要求提交磋商保证金的，报价无效。 2、采购代理机构将在采购活动结束后及时退还供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外（比如：采购人委托代理机构组织磋商采购，成交的供应商未向采购代理机构出具已签订合同证明材料，造成磋商保证金退还时间延误的结果，由成交供应商自行承担和谅解等）。未成交供应商的保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金将在采购合同签订后5个工作日内退还。 3、涉及质疑或投诉的供应商，若其磋商保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后，且没有发生法律法规或者磋商文件规定的不予退还磋商保证金情形，则由采购代理机构给予及时退还。 4、如果供应商发生以下任何一种情况时，其磋商保证金将被不予退还或通过保函进行索赔： (1)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； (2)供应商在响应文件中提供虚假材料的； (3)除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； (4)供应商存在串通报价行为的； (5)供应商在提交最后报价后要求退出磋商的； (6)供应商假借以他人名义参加磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取成交； (7)国家法律法规以及磋商文件中规定的其他磋商保证金不予退还的情形。 上述不予退还磋商保证金的情况不能抵偿给采购人或采购代理机构造成损失的，供应商还要承担赔偿责任。 |
| 5 |  | 响应文件递交地址：福建省福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦第14层A、C1单元福建省智信招标有限公司开标大厅。 接收人：福建省智信招标有限公司工作人员 提交响应文件截止时间：[2025年 月 日] [ ： ]（北京时间） |
| 6 |  | 评审标准和方法：磋商小组与供应商分别进行磋商，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，并推荐三名成交候选人，具体评审标准和方法详见本磋商文件第二章“17.5”。 |
| 7 |  | 本项目统一以“下浮率”进行报价，最高下浮率为100.00%。 |
| 8 |  | 供应商须按磋商文件第二章“响应文件的编写”第8条规定编制响应文件正本一份，副本三份。 正本必须用A4幅面纸张（图纸除外）打印装订，应编制封面、目录、页码，均须胶装并加盖骑缝章(或每页盖章)（永久性、无破坏不可拆分）装订成册。副本可以用正本的完整复印件并胶装（永久性、无破坏不可拆分）装订成册加盖骑缝章(或每页盖章)，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。须同时附电子响应文件1 份【应包含☑扫描件（盖章签名后的扫描件）、 ☑Word）（采用光盘或U盘提交）】，电子响应文件和纸质响应文件正本一起密封，电子响应文件应与纸质响应文件保持一致，若有不一致的以纸质响应文件为准。 |
| 9 |  | 采购代理服务费：（1）本项目采购代理服务费由成交供应商支付。（2）采购代理服务费的收费标准：根据景弘集团有限公司规定，本项目采购代理服务费以预算金额为基数，按差额定率累进法计算收取代理费用，标准如下：50万元以下的部分收费费率标准为1%；50-100万元的部分收费费率标准为0.9%；100-500万元的部分收费费率标准为0.5%。（3）缴纳代理费账户信息：开户名：福建省智信招标有限公司，开户行：中国光大银行福州市杨桥支行，账号：087739120100304037933。 |
| 10 |  | 响应文件应由供应商的单位负责人或者其授权代表签名并加盖公章，如由后者签名，应提供“单位负责人授权书”。 |
| 11 |  | 供应商须保证采购人在使用该工程（服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭受损失的，供应商应赔偿该损失。 |
| 12 | 无效响应文件条款 | 无效文件条款：无效文件条款详见本须知第3、10.2、10.6、11.1、11.4、13.1、13.6、15.3、17.3条款要求，请各供应商认真研读。 |
| 13 | 关于串通报价认定与处理 | 关于串通报价处理： 磋商小组在磋商过程中发现供应商存在下列情形之一的，可认定其有串通报价行为，并做出其响应文件无效的决定： ①不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制。 ②不同供应商委托同一单位或个人办理磋商事宜。 ③不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人。 ④不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异。 ⑤不同供应商的响应文件相互混装。 ⑥不同供应商的保证金从同一单位或个人的账户转出。 |
| 14 |  | 项目终止条款： 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的； 项目取消条款： 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送相关部门。 |
| 15 |  | 重大偏差与细微偏差： 以下为重大偏差与细微偏差的条款，请各供应商认真审阅。 （一）重大偏差： - 响应文件未按磋商文件要求加盖公章并由单位负责人或其书面授权的代理人签名的； - 以联合体形式参加报价的； - 响应文件载明的磋商项目计划完成天数不满足磋商文件规定的； - 明显不符合磋商文件中规定的服务要求； - 响应文件中附有采购人不能接受的条件； - 不符合磋商文件中规定的其他实质性条款； 注：供应商的响应文件若有上述情形之一的，认定为未对磋商文件作出实质性响应，作无效响应文件处理。 （二）细微偏差：响应文件在实质上响应磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。 磋商小组应当书面要求存在细微偏差的供应商在评审结束前予以补正。补正的程序和方法按照磋商文件供应商须知第15条规定执行。无法补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该供应商的认定。 磋商小组判定重大偏差、细微偏差是依据响应文件，而不寻求其他的外部证据。 |
| 16 |  | 磋商项目监督部门：福建宏达机械有限公司监事会办公室 |
| 17 |  | 本项目非依法必须招标的项目、非依法进行的政府采购项目。采购人根据内控制度，同时参照政府采购（含相关规定）程序规范本次采购活动。采购文件中关于“政府采购”的有关表述，仅出于表述参照政府采购程序过程的目的。在适用法律上不受政府采购相关法律法规限制，遵从本采购文件有关规定。 |

- 一、说明

1. 适用范围

1.1本磋商文件仅适用于磋商邀请中所叙述项目的改造工程。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购单位”系指组织本次磋商活动的采购人。

2.3 “采购代理机构”系指本次磋商采购项目活动组织方。

2.4 “供应商”系指领取了本磋商文件，且已经提交或者准备提交本次响应文件的单位。

2.5 “工程”系指磋商文件规定成交供应商须承担的工程以及其他类似的义务。

3. 合格的供应商：

3.1详见本章供应商须知前附表第2项号要求。

3.2供应商须提交的相应资格证明文件：详见供应商须知前附表。

3.3一个供应商只能提交一个响应文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4供应商若为该采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的磋商活动。

注：供应商有责任对3.3、3.4条规定的条款中情形做出声明,否则报价被拒绝。(格式见第五章响应文件格式)。

3.5报价代理人在同一个项目中只能接受一个供应商的委托参加报价。

4. 采购费用

4.1 供应商自行承担其参加报价所涉及的一切费用。

- 二、磋商文件

5. 磋商文件的组成、澄清

5.1磋商文件用以阐明所需工程磋商程序和合同主要条款。磋商文件由下述部分组成：

⑴ 磋商邀请

⑵ 供应商须知

⑶ 磋商内容及要求

⑷ 采购合同（参考文本）

⑸ 响应文件格式

⑹ 磋商相关附件

5.2磋商文件的澄清

供应商对磋商文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按磋商邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知采购代理机构。采购代理机构将视情况在提交响应文件截止时5日（如至原定截止时间不足5日，则需延长提交响应文件截止时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有供应商，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为磋商文件的组成部分。

5.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

5.4供应商未在磋商文件规定时间内提出疑义的,视为认同本磋商文件中所有条款，今后将无权提出任何疑义。

- 三、响应文件的编写

6. 要求

6.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件。响应文件应对磋商文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其响应文件将被拒绝。

6.2 除非有另外的规定，供应商可对磋商项目一览表所列的全部采购包或部分采购包进行报价。采购代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种服务只能有一个报价。

7. 响应文件语言

7.1响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。供应商报价时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖供应商公章。应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

※中文译本未按上述要求提供的，认定为该项资格或技术商务的证明文件/材料无效，即该项资格或技术商务要求不符合。

8. 响应文件的组成

8.1响应文件应包括下列部分：

（1）承诺书

（2）报价一览表

（3）技术和服务要求偏离表

（4）商务偏离表

（5）技术商务部分评审内容对应表

（6）供应商的资格证明文件

（7）供应商提交的其它资料

（8）采购代理服务费承诺书

（9）磋商保证金复印件

（10）退还磋商保证金函

9. 响应有效期

9.1响应文件从供应商须知前附表第4项所规定的提交响应文件截止时间之后开始生效，在供应商须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应文件被拒绝。

9.2特殊情况下采购代理机构可于响应有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商可以拒绝上述要求。供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，不要求也不允许其修改响应文件。

10. 响应文件的格式

10.1编制与装订要求

（1）供应商须按磋商文件第二章“响应文件的编写”第8条规定编制响应文件正本一份，副本三份。

（2）正本必须用A4幅面纸张（图纸除外）打印装订，应编制封面、目录、页码，均须胶装并加盖骑缝章(或每页盖章)（永久性、无破坏不可拆分）装订成册。副本可以用正本的完整复印件并胶装（永久性、无破坏不可拆分）装订成册加盖骑缝章(或每页盖章)，并在封面标明“正本”、“副本”字样。

（3）正本与副本如有不一致，则以正本为准。

（4）须同时附电子响应文件1 份【应包含☑扫描件（盖章签名后的扫描件）、 ☑Word）（采用光盘或U盘提交）】，电子响应文件和纸质响应文件正本一起密封，电子响应文件应与纸质响应文件保持一致，若有不一致的以纸质响应文件为准。

10.2响应文件应由供应商的单位负责人或者其授权代表签名并加盖公章，如由后者签名，应提供“单位负责人授权书”，否则将被视为无效文件。

10.3供应商应提交证明其拟供服务符合磋商文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供服务主要技术性能的详细描述。

10.4 响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由单位负责人或其授权代表签署，盖供应商公章。

10.5全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购代理机构的指示进行的，或者是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

10.6未按本须知规定的格式填写响应文件、响应文件字迹模糊不清的，其响应文件将被拒绝。

- 四、响应文件的提交

11.响应文件的密封、标记和递交

11.1 供应商应将响应文件正本和全部副本分别用信封密封，并在封口处加盖骑缝公章，标明项目编号、供应商名称、报价项目名称及“正本”或“副本”字样。响应文件未密封将导致响应文件被拒绝。

11.2 每一信封密封处应注明“于[    年  月   日] [上午    ]之前（指磋商邀请中规定的磋商日期及时间）不准启封”的字样，并加盖供应商公章。

11.3如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构将不承担由此造成的对响应文件的误投或提前拆封的责任。

11.4响应文件应在磋商邀请中规定的截止时间前送达，迟到的响应文件为无效文件, 将被拒收。

11.5供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

11.6供应商在提交响应文件截止时间后不得修改、撤回响应文件。供应商在提交响应文件截止时间后修改响应文件的，其响应文件被拒绝。

11.7要求

（1）供应商必须根据磋商文件中载明的资格要求，在响应文件中按本文件第二章第3.2条规定提供相应的证明材料，供应商未按磋商文件要求提供证明材料的，将认定为该项资格条件不符合。

（2）供应商必须根据磋商文件中载明的技术和商务要求，在响应文件中按规定提供相应的证明材料：属于实质性要求、不满足即为无效文件条款的，必须提供相应的证明材料，未按磋商文件要求提供证明材料的，认定为该项技术指标或商务条件不符合。

11.8提交响应文件截止时间结束后参加报价的供应商不足三家的，本次磋商程序终止，除采购任务取消情形外，采购单位将依法重新组织磋商或者采取其他方式采购。

- 五、磋商程序

12. 供应商第一次提交响应文件

12.1供应商须编制由本须知第8条规定文件组成的响应文件，文件应用中文书写，正本一份，副本三份。

12.2响应文件应由供应商授权代表签名并加盖公章。

12.3本次磋商服务报价使用货币为人民币。

12.4供应商应提交证明其提供服务符合磋商文件要求的响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供详细描述。

12.5 第一次提交响应文件须以书面形式提交。

13.  磋商

13.1 在进入磋商阶段之前，磋商小组将依据供应商提交的响应文件，审查其合法资格、财务和履约能力等。如果供应商无资格履行合同，其所提交的响应文件将按无效文件处理。

13.2 磋商小组还将确定每一供应商提交的响应文件是否对磋商文件的要求做出实质性响应，没有实质性响应的文件将不进入磋商阶段。

13.3 磋商小组将邀请通过审查、且有实质性响应的供应商至磋商现场进行磋商。

13.4磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

13.5采购代理机构根据磋商服务和服务的特点依法组建磋商小组。磋商小组由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为3人或以上单数组成，专家不能少于三分之二。在磋商后的适当时间里由磋商小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

13.6在磋商过程中若发现供应商所提供的资料为虚假资料，该供应商的响应文件按无效文件处理。

14. 供应商第二次提交响应文件

14.1 按磋商文件要求，参加磋商的供应商磋商完毕后应提交最后磋商报价，确定成交候选供货商时以最后报价为准。

14.2 最后提交的报价及有关说明和资料须以书面形式（不包括电子邮件、传真等）提交，并且须供应商签名，是供应商响应文件的有效组成部分。

- 六、响应文件的评估和比较

15. 响应文件的初审

对所有供应商的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照磋商文件的要求和条件进行。

有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐成交候选人的一切情况都不得透露给任一供应商或与上述磋商工作无关的人员。

对报价描述和证明材料不一致的，磋商小组应当要求供应商进行书面澄清，并以不利于供应商的内容为准进行评审。供应商的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商按要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；供应商未按要求进行澄清的，采购人以报价描述、证明材料中有利于采购人的内容进行验收。

供应商的澄清、说明或者更正应当由单位负责人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附单位负责人授权书。

供应商任何试图影响磋商小组对响应文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其响应文件被拒绝。

15.1磋商小组将对响应文件进行检查，以确定响应文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署。评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

15.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)响应文件中报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

(2)响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果供应商不接受按上述方法对响应文件中的算术错误进行更正，其响应文件将被拒绝。

15.3资格检查和符合性检查

15.3.1资格检查。依据法律法规和磋商文件的规定，在对响应文件详细评估之前，磋商小组将依据供应商提交的响应文件按供应商须知前附表第2项所述的资格标准对供应商进行资格审查，以确定其是否具备报价资格。如果供应商不具备报价资格，不满足磋商文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其响应文件将按无效文件处理。

15.3.2符合性检查。依据磋商文件的规定，磋商小组还将从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对磋商文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背磋商文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应的响应文件将不进行评估，其响应文件将被拒绝。凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应磋商文件要求，按无效文件处理：

（1）响应文件未按本章第11条规定要求进行密封、递交的；

（2）响应文件未按规定由供应商的单位负责人或其授权代表签名的；或未加盖供应商公章的；或签名人未经单位负责人有效授权委托的；

（3）响应文件有效期经磋商小组指出后仍不满足磋商文件要求的；

（4）响应内容与磋商内容及要求有重大偏离或保留的；

（5）供应商提交的是可选择的报价；

（6）一个供应商不止报一个标的；

（7）响应文件组成不符合磋商文件要求的；

（8）响应文件中提供虚假或失实资料的；

（9）供应商的报价超过最高下浮率的；

（10）供应商存在串通报价行为的；

（11）未按规定办理获取采购文件手续的；

（12）未在提交响应文件截止时间前送达的响应文件；

（13）响应文件没有正本的；

（14）未满足磋商文件规定资格标准的；

（15）供应商若是为该采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的；

（16）供应商的报价明显低于其他报价，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，有可能服务商品质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的；

（17）不符合磋商文件中规定的其它实质性条款；

磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

16.磋商文件的修改

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同范本条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其单位负责人或授权代表签名或者加盖公章。由授权代表签名的，应当附单位负责人授权书。

磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商应在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于两家。

17. 比较与评价

17.1供应商的响应文件符合磋商文件要求，磋商小组评估以响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的原则。

17.2 对漏（缺）报项的处理：磋商文件中要求列入报价的费用，漏（缺）报的视同已含在报价总价中。但在评估时取有效供应商该项最高报价加入评估价进行评估。对多报项及赠送项的价格评估时不予核减，全部进入评估价评议。

17.3 若供应商的报价明显低于其他报价，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，供应商应按磋商小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效文件处理。

17.4 在磋商期间，若出现符合本须知规定的所有条件的供应商不足三家情形的，本次竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告，除采购任务取消情形外，重新开展采购活动。

17.5具体评审标准和方法

采购包1具体评审标准和方法：

磋商小组将首先对响应供应商进行资格及符合性审查，尔后根据磋商文件的第三章“磋商内容及要求”进行磋商，达成一致后（即符合采购人技术服务要求后）进行报价，尔后磋商小组对通过资格及符合性检查的各合格供应商根据以下标准和方法进行评估。评分将按技术、商务、报价部分分别进行，计算出各合格磋商供应商的综合得分。磋商小组按最终评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选人。若有相同的最高得分，则其中报价总价低的供应商将被排序在前；若有相同的最高得分且报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列。

各部分评分分值分布如下：

A：报价部分评分          满分15分

B：技术部分评分          满分70分

C：商务部分评分          满分15分

综合评分：A+B+C

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A报价部分评分 | 15.00 | 各供应商的价格得分按以下方式得出： A=(H/Hn)×Q×100 A：供应商报价得分 Hn：报价评审价（即1-报价下浮率) H：基准价即满足磋商文件要求的最低报价（即1-最高报价下浮率） Q：价格权值：Q=15% 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（B满分70分） |  |  |
| B1 | 技术要求响应情况 | 44.00 | 根据各供应商对磋商文件“第三章磋商内容及要求”“二、技术和服务要求”的逐项响应承诺等方面情况，由磋商小组进行评议打分：完全满足磋商文件要求的得44分；标注“评审项”的技术指标（共16项评审项）每负偏离一项扣2.75分；其余技术指标均为不允许负偏离的实质性要求，有负偏离的按无效文件处理；正偏离不加分。 |
| B2 | 施工部署方案 | 3.00 | 根据供应商针对本项目提供的施工部署方案（包括但不限于：①项目质量和安全目标；②项目管理的总体安排），由评委进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2分；方案所包含的要点缺漏或要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| B3 | 施工方案 | 3.00 | 根据供应商针对本项目提供的施工方案（包括但不限于：①施工流向和施工顺序；②施工进度划分；③主要施工方法和施工机械选择方案），由评委进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2分；方案所包含的要点缺漏或要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| B4 | 质量控制方案 | 3.00 | 根据供应商针对本项目提供的质量控制方案（包括但不限于：①施工货物材料质量和安装施工质量保障方案，②施工货物材料的安全及成本保障措施，③施工场所的安全及安全施工措施），由评委进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2分；方案所包含的要点缺漏或要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| B5 | 应急措施方案 | 3.00 | 根据供应商针对本项目提供的应急处置措施方案（包括但不限于：①应急预案；②应急处置程序；③应急处置措施），由评委进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2分；方案所包含的要点缺漏或要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| B6 | 人员分工配置方案 | 3.00 | 根据供应商针对本项目提供的人员分工配置方案（包括但不限于：①人员配置计划；②岗位职责；③岗位考核；④员工奖惩机制），由评委进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2分；方案所包含的要点缺漏或要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| B7 | 安全文明施工方案 | 2.00 | 根据供应商针对本项目提供的文明施工方案（包括但不限于：①环境保护及安全生产文明施工的内容；②环境保护及安全生产文明施工的控制措施；③环境保护及安全生产文明管理制度等方面），由评委进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得2分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得1分；方案所包含的要点缺漏或要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得0.5分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| B8 | 施工难点及对策 | 2.00 | 根据供应商提供的针对本项目施工的难点（包括施工条件、组织协调、材料管理等），并针对其难点提出相应对策，由评委进行评分：包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得2分；包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得1分；方案所包含的要点缺漏或要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得0.5分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| B9 | 工程资料的编制及管理 | 2.00 | 根据供应商针对本项目提供的工程资料的编制及管理方案（包括但不限于：①项目实施过程中；②工程资料整理；③竣工验收；④竣工图编制；⑤工程竣工资料交付），由评委进行评分：包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得2分；包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得1分；包含的要点缺漏或要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得0.5分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| B10 | 材料管理措施 | 2.00 | 根据供应商针对本项目提供确保原材料的品质及来源方案（包含但不限于：①材料进场安排或管理方式②使用材料的来源方式或合格证明资料等），由评委进行评分：包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得2分；包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得1分；包含的要点缺漏或要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得0.5分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| B11 | 外墙无机防水防护装饰涂料 | 3.00 | 供应商拟投入本项目所使用的外墙无机防水防护装饰涂料具有符合①粘结强度:潮湿基层≥1.0Mpa、浸水处理≥1.0Mpa、碱处理≥1.0Mpa；②不透水性(0.3MPa,30min):不透水；③吸水量(2h)≤2g;④抗泛盐碱性120h无异常；⑤柔韧性:冷热循环5次直径100mm无裂纹检测结果的得3分；须提供国家认可的检测机构出具的首页具有CMA标识的有效检测报告复印件予以佐证，否则不得分。 |
| 各供应商的技术部分得分B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11 |  |  |  |
| 三 | 商务部分评分C（满分15分）注:以下评分中，供应商均需提供证明文件且在有效期内，否则不得分。 |  |  |
| C1 | 保险 | 3.00 | 根据供应商承诺履行采购合同前针对本项目拟配备的员工购买团体意外伤害保险（意外身故、残疾）每人保额情况进行评分，5万元≤保额＜10万的得1分，保额≥10万元的得3分。供应商须提供承诺函（格式自拟），否则不得分。 |
| C2 | 保修服务方案 | 3.00 | 根据供应商针对本项目提供的保修服务方案（包括但不限于：①保修范围；②保修方案；③保修服务标准）由评委进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2分；方案所包含的要点缺漏或要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| C3 | 响应承诺 | 3.00 | 根据供应商对零星维修需求反应及时性的承诺进行评分：承诺接到采购人电话，能够1个小时内安排人员到达现场维修的得3分，能够2个小时内安排人员到达现场维修的得1.5分。供应商须提供承诺函（格式自拟），否则不得分。 |
| C4 | 业绩 | 3.00 | 根据供应商提供2020年1月1日起至提交响应文件截止时间(日期以验收时间为准)同类项目(单项零星修缮或改造或装修项目)业绩情况由评委进行评分：每提供一份业绩得1分，满分3分。供应商应如实提供该业绩项目的中标（成交）公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址）、中标（成交）通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件。未提供完整证明文件复印件的不得分；评审过程中如发现填报不实，本项不得分。 |
| C5 | 满意度 | 3.00 | 根据供应商提供的2020年1月1日起至提交响应文件截止时间（日期以合同签订时间为准）完成同类项目(单项零星修缮或改造或装修项目)的业主单位满意证明材料进行评分，每提供一份满意的证明材料得1.5分，满分3分。供应商须提供业主单位出具的满意度证明材料（评价为满意或好或优或同等评价）、合同复印件、业主联系人、联系方式，否则不得分。 |
| 各供应商的商务部分得分C=C1+C2+C3+C4+C5 |  |  |  |
| 各供应商的最终得分为A+B+C |  |  |  |

17.6 其他要求事项：采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

- 七、成交与签订合同

18.成交准则

18.1供应商的响应文件满足磋商文件全部实质性要求，磋商小组评估以符合采购要求、质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求且得分最高成交为原则。

19. 成交通知

19.1 评审结束后，评审结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构应在刊登本采购项目采购公告的媒介上对成交结果进行公告，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。供应商对成交结果公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

19.2 《成交通知书》发出同时应书面通知没有成交的其它供应商。

19.3 《成交通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《成交通知书》成为《合同》的一部分。

20.签订合同

20.1采购人、成交供应商在《成交通知书》发出之日起30日内，根据磋商文件、响应文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件、响应文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件、响应文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。双方所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。成交供应商逾期不与采购人签订采购合同的，将视为自动放弃成交权，采购代理机构将按照有关法律规定承担相应的法律责任。若采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

20.2磋商文件、磋商文件的修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本磋商文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

20.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

20.4成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

20.5若成交供应商逾期或拒绝签订采购合同的，采购人将没收磋商保证金，若已交纳履约保证金的将不予退还履约保证金。列入本单位采购不良行为记录名单，并上报上级部门。

21质疑处理时限

21.1政府采购项目供应商在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内书面向采购人、采购代理机构提出质疑并提供证明材料；采购人、采购代理机构在收到质疑后7个工作日内作出书面答复。

21.2提出质疑期限的计算，依照下列规定办理：

①对磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内。

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内。对磋商有异议的，必须在磋商现场提出。

③对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内。

21.3供应商提出质疑,应提交由单位负责人或授权代表（提供授权函）签署、加盖公章的书面原件（拒绝传真、电邮、电话形式等其它形式）并携带相关资料及营业执照复印件送达采购代理机构。采购代理机构有权要求质疑供应商提供营业执照原件进行核查。质疑书须包含具体的质疑事项，并列明磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的事实依据、理由及相关证明材料，质疑事项若属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑供应商必须提供信息来源或有效证据。

21.4供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

22.磋商项目监督部门

22.1磋商项目监督部门可视情况依法派员对本磋商活动的全程进行监督。

22.2供应商如对磋商活动有异议，可以按照有关规定向供应商须知前附表第16项所述磋商项目监督部门投诉。

- 磋商内容及要求

一、项目概况

1.本次采购项目为福建宏达机械有限公司2025年度小规模工程施工单位采购项目，施工范围为概算总投资在100万元以下的小规模项目（且年度累计总额不超过390万元），服务期1年，具体服务时间以合同签订时间为准，本项目合同金额为预算金额3900000元。

2.成交后统一签订年度框架合同，具体项目分别单独签订合同，施工费用以项目竣工结算审核后的金额结算。

3.本项目供应商应按“下浮率”进行报价（所有单项工程按成交下浮率进行结算，结算时，下浮率“四舍五入”保留至小数点后两位，如10.00%），合同期内单个施工项目结算价=单个施工项目竣工结算审核后的金额×（1-成交下浮率）。

4.在合同履行过程中，成交供应商应当根据采购人下达的每一单项工程任务，严格遵照采购人对工期、质量、工程材料等方面的要求，按时完成施工。

5.合同价格形式：固定总价合同，供应商应充分考虑施工期间各种建材的市场风险和国家政策性调整风险系数。供应商的报价应是包含项目所涉及的所有有关费用，包括设备材料采购供应、施工安装、调试、配件及辅助材料费、人工费、检验检测、调试、劳保、税金、脚手架、办理行业许可所需费用、验收费用、风险包干、相关伴随服务以及售后服务等直至验收合格交付使用完毕所有可能发生的一切费用。

6.本项目施工场所为特殊区域，施工单位需遵守建设单位的管理规定（如：封闭区施工不得携带香烟、打火机、钱包、手机、电子通信工具等违禁品），施工人员及设备进出须建设单位审批并遵守安检规定，按照建设单位时间安排进行施工，每天实际能够施工的时间有限（每天实际施工时间一般不高于5小时），供应商在报价时须予以考虑。

7.供应商不得降低工程质量恶意低价竞标，如果供应商的最后报价明显低于其他供应商的最后报价，使得其最后报价有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，供应商应当按照磋商小组要求，在规定时间内(半个小时)作出书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能合理说明其报价合理性的，磋商小组可以按无效报价处理。

8.本竞争性磋商文件的内容若与国家或行业有关标准、规范有矛盾，则以国家或行业标准、规范为准，遇国家修改标准，自新标准施行之日起采用新标准。

9.供应商务必仔细阅读竞争性磋商文件中所规定的，其中包括服务内容及要求在内的所有细则。

二、技术和服务要求【注：标注“评审项”的技术指标（共16项评审项）每负偏离一项扣2.75分；其余技术指标均为不允许负偏离的实质性要求，有负偏离的按无效文件处理】

1.本项目采购内容及要求以本项目工程量清单及图纸为准。

2.工程建设标准强制性条文：本项目的材料、货物、施工必须达到现行的中华人民共和国的国家、行业和地方相关工程建设标准强制性条文。

3.主要材料、货物技术要求及质量标准：符合最新国标要求。

4.现场施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全检查标准》JGJ59、《建筑施工现场环境与卫生标准》J10796、《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范。

5.施工单位管理：

5.1选取一家施工单位作为年度定点施工单位，负责合同期内概算总投资小于100万元的建设项目的施工。个别项目成交施工单位不具备相应专业施工资质的、施工能力不足的，建设单位可另行招标选取施工单位进行施工。

5.2施工单位应具备一定的方案设计能力及预算编制能力，委派专业技术人员配合生产基建信息部、业务归口管理部门至项目现场踏勘、量取数据。根据建设单位要求以及项目的具体情况，提出合理的施工初步方案、绘制初步方案图纸、编制工程量清单供建设单位参考。

5.3施工单位应当在签订单项工程合同之日起28天内就建设单位提供的零星修缮工程项目计价清单向建设单位或其委托的中介机构提出核对申请，逾期未提出申请的，视为对零星修缮工程项目计价清单无异议。

5.4建安造价5万元以下的零星修缮项目，施工单位需协同需求部门、生产基建信息部一同确认零星修缮施工项目位置及工程量，根据现场实际情况拟定初步设计方案及工程量清单，结合建设单位提供的零星修缮工程项目计价清单，提供零星修缮项目的工程造价。建设单位根据施工单位提供的工程量及工程造价进行审核，审批通过后由施工单位进行施工，并根据实际完成施工量进行结算。

5.5本项目为按需结算，合同期内施工单位累计施工产生的建安造价产值达到390万元时或服务期限到时，本年度施工承包合同终止，该年度后续项目，建设单位将另行招标选取施工单位进行施工。

5.6人员管理要求：

5.6.1施工单位应指派一名项目负责人常驻建设单位，遇突发状况，需保证在30分钟内及时响应；项目负责人未经批准，擅自离开或在施工期间未到现场的，成交供应商应按人民币10000元/人次的标准向采购人支付违约金；成交供应商擅自更换项目负责人的按每人次向采购人支付5万元人民币违约金；在工程开工前，由成交供应商按照具体项目需要配备相应管理人员。

5.6.2施工单位拟派项目组其他成员要求(不低于以下配置)：

①技术负责人：1人，具备建筑工程相关专业中级及以上职称证书；

②施工员：3人，装饰装修或土建或设备安装专业，具备相关岗位证；

③材料员：1人，具备相关岗位证；

④质量员：1人，具备相关岗位证；

⑤安全员：1人，具备安全生产考核证C证；

注：响应文件中须提供提交响应文件截止时间前六个月内(不含当月)任意一个月供应商为上述拟派项目组其他成员缴纳的社保证明材料复印件及人员对应证书复印件，否则按无效文件处理。

5.7施工单位的考核：生产基建信息部负责施工单位日常考核工作，有下列情形之一的，可与其解除合同，并扣除履约保证金：1）已不再具备参建的基本条件的；2）在项目相关资料中弄虚作假的；3）一年内被记录两次及以上不良行为的（例如拒绝承接项目、不能按期完成任务、项目完工后不能按期提交内业资料等）；4）单位和法定代表人被列入违法违规档案的；5）以任何形式允许其他单位和个人以本企业名义承接工程施工项目的。被解除合同的施工单位不得参与之后的招标。施工单位被解除合同前已签订并履行承包合同的业务可继续完成。法律法规另有规定的从其规定。

6.施工要求

【评审项1】6.1因成交供应商原因，造成工程质量达不到规定的质量等级，成交供应商必须按合同约定，承担违约金和承担采购人由此产生的其他损失，并在采购人要求的时间内无条件返修，质量验收合格后，方可交付使用。

【评审项2】6.2成交供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，如造成事故的相关费用由成交供应商自行承担。

【评审项3】6.3成交供应商必须在现场对负责人员提供培训，以达到能独立操作、维护、保养及正常使用为止。

【评审项4】6.4成交供应商必须认真进行施工组织设计，并提交保证工程进度、计划措施、施工技术措施、保证安全施工的措施、保证工程质量的技术措施、保证环保的措施。

【评审项5】6.5成交供应商必须保证不弄虚作假和以次充好，保证施工材料的质量。

【评审项6】6.6施工过程中，成交供应商应与有关单位互相配合协调，充分考虑现场的各种客观因素。

【评审项7】6.7供应商及现场施工人员应服从采购人管理制度，按监管要求文明施工。必须服从采购人的所有工程管理的规定，严格按图施工，遇有变更时需经采购人书面同意后方可施工，变更部分的工程造价根据成交项目预算作相应增减。因施工单位原因导致工程造价提高，施工单位需承担工程造价增加部分的费用。

【评审项8】6.8供应商结合现场情况（即现场仍处于办公状态)承诺工作日期间施工噪音分贝值不得超过70分贝、做好施工区域防尘措施，不对周边办公区域及住宅造成重大影响、施工区域垃圾每隔3日清运至外部垃圾处理站。

7.施工现场管理要求

7.1现场安全防护设施要求

【评审项9】7.1.1成交供应商应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊；负责已完工部分工程的保护工作；若发生任何事故，均由成交供应商全部负责。

【评审项10】7.1.2应做好防雷电、防火等的安全防护工作；应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由成交供应商全部负责。

【评审项11】7.1.3成交供应商应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章制度，采用适当有效的防护措施，加强施工安全管理，对施工现场人员安全以及防火、防爆和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

7.2文明施工要求

施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求，其余有关施工安全文明的相关要求参照有关的法律、法规以及标准规范。

【评审项12】7.3施工机具进场要求

施工机具按时进场，并满足施工的需要，否则，成交供应商应按合同约定向采购人支付违约金。违约金由采购人从工程款中扣除或从成交供应商的履约保证金中支取。

【评审项13】7.4材料进场要求：所用主材必须符合国家相关规定，主材进场前须由采购人组织验收并保留样品。所需设备、材料、配件采购必须符合设计要求，严禁不合格的劣质材料和产品用于基建修缮工程。

【评审项14】8.技术资料及移交

成交供应商在基建修缮过程中应及时收集、整理各环节的文件资料，建立健全基建修缮工程项目档案，并在基建修缮工程项目竣工验收后五天内向采购人移交基建修缮工程项目档案。

9.其他要求

【评审项15】9.1项目需求变更和现场签证管理：项目实施过程中，原则上不进行变更签证。确因技术、地质、监管安全、突发情况等因素需进行变更签证的，需上报采购人制定部门审核，审核通过后方可执行。

【评审项16】9.2竣工验收和工程档案管理

9.2.1工程竣工后应及时办理竣工验收工作，验收工作由采购人指定监管部门执行。

9.2.2工程竣工验收通过后3个月内项目管理单位应按照规定做好建设项目基建档案的归档工作。

9.2.3成交供应商必须按照合同约定的竣工日期或采购人同意顺延的工期竣工。

9.2.4工程质量保修期按工程通过完工验收后、移交给采购人之日起算。

- 10.安全责任

- 成交供应商进场时，应为工作人员配备专业技术工具，工作人员应具有相应的执业资质（如涉及高空作业的，须具有高空作业证书等），上岗人员必须依照有关规定持证上岗，严禁无证人员操作，并在施工或安装前报采购人审核，服装统一整齐、文明施工。成交供应商应加强工作人员的安全教育，施工现场应采取专项防护措施，以保证施工现场及其相邻区域人员和设施的安全。成交供应商自行负责在施工现场中所发生的人员伤亡和财产损失，包括负责施工过程中进入现场的非成交供应商人员的安全，与采购人无关。

- 三、商务条件（以下内容均为不允许负偏离的实质性要求）

1.交付地点：福建宏达机械有限公司。

2.交付时间：按约定的开工日期开工，工期以项目实际情况为准。

3.交付条件：项目竣工后符合《工程施工质量验收规范》的合格标准及其他相关规范合格标准。

4.履约保证金：本项目履约保证金为合同金额5%，在签订合同时，成交供应商应以银行转账、支票、汇票或银行无条件支付保函（有效期要涵盖整个合同有效期）等非现金形式缴纳合同金额5%的履约保证金。如成交供应商未按合同有关规定履行其义务，采购人有权扣除履约保证金，用以补偿损失。履约保证金在所有项目质量保修期结束后，成交供应商履行完合同约定的全部事项且双方无未了事项的前提下，采购人在收到成交供应商提交的书面申请等材料后20个工作日无息退还。

5.是否邀请供应商参与验收：否。

6.验收步骤及要求：由采购人组织成立临时验收小组，其他部门配合监督，共同对项目验收。

7.支付方式：本项目单项2万元以下项目为按实结算、2万元及2万元以上项目为固定总价包干，采购人不予支付工程预付款及工程进度款，按采购人需求进行施工并再根据项目金额大小，分别单独签订补充协议（2万元以下项目）或委托合同（2万元及2万元以上项目）；竣工验收后，单项2万元以下项目每季度结算一次，2万元及2万元以上项目单独结算，采购人在收到合格的报销材料（包括支付申请、正式的全额增值税专用发票等），经审核无误后10个工作日内将报销材料同等金额的工程款支付至成交供应商对公账户，若存在违约行为，采购人将支付扣除相应款项后的金额。

8.质量保修期：质量保修期为1年，自单项工程竣工验收之日起计算。若在质量保修期内如有返修，发生费用时由成交供应商支付；在质量保修期后，因成交供应商偷工减料或使用不合格材料而造成工程质量不合格时，采购人有无限期追溯违约责任的权利。

9.违约责任：

⑴成交供应商应在合法经营范围内经营，否则应承担由此而产生的法律责任。

⑵延期交货处理：因采购人原因或不可抗力导致工期延误的，则成交供应商工期予以顺延。因成交供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期每延误一天支付3000元人民币违约金，违约金限额为合同价款10%。

⑶因成交供应商发生的安全事故，由成交供应商承当全部责任，与采购人无关。除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。若采购人在前述情形中承担了赔偿责任，成交供应商同意无条件赔偿采购人的一切损失，包括但不限于相关的赔偿费用、仲裁费、保全费、鉴定费、公证费、律师费、差旅费等所有费用。

⑷进入监管区有关违约责任：

成交供应商进入采购人监管区的工作人员必须遵守采购人的工作制度和监管安全规定，服从采购人的指挥，不得携带手机、对讲机等通讯工具，不得携带摄像机、照相机等摄影器材，不得携带收音机、MP3、MP4等视听设备，不得携带移动硬盘、U盘等存储设备，不得携带香烟、打火机等火源，不得携带现金等有价证券，不得携带与本项目安装施工无关的其它物品，不得接近无关人员，不得与无关人员聊天，不得四处走动，不得为被监管人员传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品，若有发现经核查属实的，成交供应商须马上更换工作人员，并向采购人支付15000元的违约金。发生两次（含）以上或造成严重后果的，采购人有权单方解除合同并不予退还履约保证金，成交供应商还应承担相关的法律责任。违约金直接从采购人应支付成交供应商的费用中扣除，不足部分，成交供应商应自收到采购人通知之日起30日内缴纳。

⑸其他违约责任：除上述违约条款外，成交供应商未履行采购文件、响应文件、合同有关规定的其他事项或服务要求的，每发现一次，需向采购人支付违约金1000元。

⑹采购人有权从合同款中直接扣除违约金。

10.诉讼相关费用承担：

若因成交供应商未履行本项目合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。

11.违约终止合同：

在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，采购人须提前30日通知成交供应商终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。

12.不可抗力：

⑴因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

⑵本项目合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13.专利权及知识产权：

成交供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

14.保密条款：

⑴成交供应商应当对本项目合同的内容、因履行本项目合同或在本项目合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、工作人员资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本项目合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

⑵成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。

⑶本条款不因合同届满或解除而失效。

15.廉政条款：

成交供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，成交供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受成交供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

16.合同纠纷处理方式：

⑴合同争议处理方式

采购人与成交供应商必须认真履行合同条款。因本项目合同或与本项目合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

⑵合同补充和修改

本项目合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

### 四、其他事项

1.除采购文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但采购文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2.如采购人上级主管部门出台新的规定，本项目相关要求与之不符的，成交供应商均应无条件配合按新的规定执行。

3.场地内采购人能保证提供的正常施工上班时间为：8:00-17:00，其他时段成交供应商需要施工的，应提前申请审批，并且采购人有权不予同意。

4.本采购项目的采购文件、成交供应商的响应文件以及相关的承诺等均为本项目合同不可分割的一部分，与本项目合同具有同等法律效力。

5.采购文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商协商一致后，双方可在合同中另行补充。

6.本项目合同一式陆份，经双方法定代表人或委托代理人签章并加盖公章后生效。甲方执肆份，乙方贰份，具有同等法律效力。

第四章  采购合同(参考文本)

- 1.签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。

- 2.签订合同时，采购人与中标(成交)供应商应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

- 3.政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

- 4.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。

甲方： ___________

住所地： ___________

联系人： ___________

联系电话：___________

传真：___________

电子邮箱：___________

乙方： ___________

住所地： ___________

联系人：___________

联系电话：___________

传真：___________

电子邮箱：___________

根据项目编号为________ 的 ___________项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

- 一、合同组成部分

1.1本合同条款及附件；

1.2采购文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或工程量清单等材料：

- 二、合同标的

- 三、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：

- 四、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：

4.2交付地点：

4.3交付条件：

- 五、合同标的应符合采购文件、乙方响应文件的规定或根据各行业规范、标准等要求约定，具体如下：

- 六、验收

6.1验收应按照采购文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

- 七、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

- 八、履约保证金

- 九、合同有效期

- 十、违约责任

- 十一、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

- 十二、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，双方明确按以下第__方式解决：

1、提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

2、向人民法院提起诉讼，具体如下：

- 十三、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

- 十四、合同条款

- 十五、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

15.3乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

15.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

15.5本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______

15.6其他

- 十六、合同附件

甲方（采购人）：

法定（授权）代表人

纳税人识别号：

开户银行：

银行账号：

乙方（中标或成交供应商）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

银行账号：

签订地点：__________________

签订日期：___年___月___日

- 第五章  响应文件格式

注：

1、需进行最后报价的供应商须将相关报价表格（空白）签名盖章后在磋商过程中按规定时间当场进行最后报价。

2、供应商限两人参加磋商。

福建宏达机械有限公司

竞争性磋商项目

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

采  购   包：

供应商名称 ：               （加盖公章）

日      期 ：

联   系  人：

联 系 电 话：

联 系 地 址：

目    录

- 承诺书

- 报价一览表

- 技术和服务要求偏离表

- 商务偏离表

- 技术商务部分评审内容对应表

- 供应商的资格证明文件

关于资格的声明函

供应商的资格声明（一）

供应商的资格声明（二）

单位负责人授权书

营业执照

其他资格证明材料

7、供应商提交的其它资料

8、采购代理服务费承诺书

9、磋商保证金复印件

10、退还磋商保证金函

承 诺 书

致：福建宏达机械有限公司及福建省智信招标有限公司

根据贵方为         （项目名称、项目编号）     的磋商邀请，本签名代表       （全名、职务）被正式被授权并代表供应商            （供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本三份。

（1）承诺书

（2）报价一览表

（3）技术和服务要求偏离表

（4）商务偏离表

（5）技术商务部分评审内容对应表

（6）供应商的资格证明文件

关于资格的声明函

供应商的资格声明（一）

供应商的资格声明（二）

单位负责人授权书

营业执照

其他资格证明材料

- （7）供应商提交的其它资料

（8）采购代理服务费承诺书

（9）磋商保证金复印件

（10）退还磋商保证金函

据此函，签名代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的服务报价总价详见《报价一览表（最后报价）》。

2.供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.供应商保证遵守磋商文件的全部规定，供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。所提供的相关材料的复印件均与原件一致。

4.供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

5.本响应文件有效期为：提交响应文件截止时间结束后90日历日。

6.供应商同意提供按照采购单位可能要求的与其磋商（报价）有关的一切数据或资料，完全理解采购单位不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

7.与本磋商（报价）有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：                    邮箱：

供应商开户行：

供应商账户：

供应商代表签名：

供应商（全称并加盖公章）：

日  期：    年    月    日

报价一览表（首次报价）

项目名称∶

项目编号∶

| 采购包 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 首次报价（下浮率） | 保证金金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 福建宏达机械有限公司2025年度小规模工程施工单位采购项目 | 1年 | % | 39000元 |

注：报价保留至小数点后两位，例如为10.00%。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

报价一览表（最后报价）

项目名称∶

项目编号∶

| 采购包 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 最后报价（下浮率） | 保证金金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 福建宏达机械有限公司2025年度小规模工程施工单位采购项目 | 1年 | % | 39000元 |

注：1.报价保留至小数点后两位，例如为10.00%。

2.该最后报价表只须盖章签名，单独密封，不须填写具体内容，待磋商结束后供应商作最后报价及有关承诺时填写。

| 相 关 承 诺 |  |
| --- | --- |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

技术和服务要求偏离表

项目名称：                          项目编号∶

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 响应文件相应页码 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）竞争性磋商文件规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签名：

供应商（全称并加盖公章）：

商务偏离表

项目名称：                          项目编号∶

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：（1）竞争性磋商文件规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签名：

供应商（全称并加盖公章）：

技术商务部分评审内容对应表

供应商名称：                          项目编号∶

| 项 目 |  | 评 审 内 容 | 响应文件响应情况 | 证明材料 | 响应文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 部 分 |  |  |  |  |  |
| 商 务 部 分 |  |  |  |  |  |

供应商代表签名：

供应商（全称并加盖公章）：

供应商的资格证明文件

关于资格的声明函

供应商的资格声明（一）

致：福建宏达机械有限公司及福建省智信招标有限公司

关于贵方       年    月    日          （项目编号）磋商邀请，本签名人愿意参加磋商（报价），提供磋商文件“磋商项目一览表”中规定的          （采购包）         （项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、本签名人确认资格文件中的说明以及响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的，所提供的相关材料的复印件均与原件一致。

2、我方的资格声明正本一份，副本三份，随响应文件一同递交。

3、我公司承诺若响应文件技术部分相关格式、内容出现遗漏的，则均为满足磋商文件要求，由此造成的后果由我公司自行承担。

供应商（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

供应商代表签名：

供应商的资格声明（二）

致：福建宏达机械有限公司及福建省智信招标有限公司

1、本公司参加贵公司组织的                     项目磋商，没有磋商文件第二章中“合格的供应商”条款规定的第3.3、3.4项情形，若有虚假或不实之处，我方将失去合格的供应商资格。

2、本公司承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条所规定的重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），若有虚假或不实之处，我方将失去合格的供应商资格。

3、本公司承诺参加政府采购活动前3年内无行贿犯罪记录，若有虚假或不实之处，我方将失去合格的供应商资格，且我方的磋商保证金将不予退还。

4、本公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、本公司承诺没有被列入景弘集团有限公司或福建宏达机械有限公司不良行为记录名单。

6、本公司承诺非联合体投标。

供应商代表签名：

供应商（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日

单位负责人授权书

致：福建宏达机械有限公司及福建省智信招标有限公司

（供应商全称）单位负责人        授权  （供应商代表姓名）为供应商代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（项目编号       ）磋商活动，全权代表本公司处理磋商过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与磋商、磋商、签约等。供应商代表在磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

供应商代表：              性别：         身份证号：

单位：                    部门：         职务：

详细通讯地址：            邮政编码:             电话：

附：授权人与被授权人身份证复印件(正反两面均需提供)

授权方（授权人身份证件复印件）                      接受授权方(被授权人身份证件复印件)

供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人（签名或签章）：                           供应商代表签名：

日     期：                                          日     期：

营业执照

致：福建宏达机械有限公司及福建省智信招标有限公司

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方营业执照复印件，该执照真实有效。

（注：营业执照提供复印件，由供应商加盖公章。）

供应商代表签名：

供应商（全称并加盖公章）：

日      期：

其他资格证明材料

1、财务状况报告[1.1成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的2023年度（或2024年度）的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的供应商（包括但不限于：成立年限满1年及以上的供应商、成立年限满半年但不足1年的供应商、成立年限不足半年的供应商），应选择提供银行出具的资信证明复印件。]；

2、提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间当月）任意一个月依法缴纳税收的证明材料；

3、提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间当月）任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料；

4、磋商文件要求提交的其他资格证明材料；

5、……

供应商代表签名：

供应商（全称并加盖公章）：

供应商提交的其它资料

供应商认为应提交的其他材料，可在此附件中提交。

供应商代表签名：

供应商（全称并加盖公章）：

- 采购代理服务费承诺书

致：福建省智信招标有限公司

我公司在贵公司组织的        （项目名称）      （项目编号：          ）磋商中报价，如获成交，我公司保证按采购文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交采购代理服务费。

我公司如违反上述承诺，所提交的上述项目的保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

磋商保证金复印件

供应商代表签名：

供应商（全称并加盖公章）：

退还磋商保证金函

致：福建省智信招标有限公司

我司于     年     月    日参与贵司组织磋商的项目编号为         的   （项目名称）磋商，我司于      年      月     日以         (同城转账或异城电汇)形式向贵司账户缴纳磋商保证金（大写        元）（小写￥      元），当可退回时，请退回到我司以下账户：

开户名：

开户行：

账 号：

公司所在地：      省       市       县

供应商代表：           联系电话：          （手机）         （固话）

供应商名称（盖公司公章）：

附：汇款凭证

注意事项：

1、以上内容应详细填写，不可简化。

2、未能及时缴交本表以及填写相关信息而致未能及时退还磋商保证金的，福建省智信招标有限公司将不负法律与经济责任。

3、供应商若成交的，须将合同复印件和《退还磋商保证金函》送至或传真至本公司财务部后方可退回磋商保证金，若因材料不齐全未能及时退还保证金的，福建省智信招标有限公司将不负法律与经济责任。

4、退还保证金联系人：财务部王小敏，电话：0591-87616211转816。